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Przedmiot zamówienia finansowany jest z dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej


ZAŁĄCZNIK NR 2
PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ....../2026
zawarta w dniu .................................. w ................................ pomiędzy:
Gminą Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, 
NIP: 579-204-67-46 
REGON: 170747840
reprezentowaną przez: Wójta Gminy Jana Michalskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika: Halina Stoduś
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
......................................................................................
z siedzibą w ..................................................................
NIP ........................................
REGON ....................................
reprezentowanym przez:
......................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1.
 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z kosztorysami inwestorskimi dla inwestycji pn.: „Budowa schronu kategorii S-1 z nadbudową magazynową” wraz z zagospodarowaniem terenu.  Zadanie finansowane z dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026. (Umowa 1027.2.2_2026.OLiOC). 
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Opracowanie koncepcji funkcjonalno–przestrzennej i jej uzgodnienie z Zamawiającym,
b) Inwentaryzację i analizę terenu inwestycji, wraz z mapą do celów projektowych.
c) Projekt zagospodarowania terenu.
d) Projekt architektoniczno-budowlany.
e) Projekt techniczny.
f) Projekty wykonawcze wszystkich branż.
g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR). 
h) Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych podłoża gruntowego wraz z opracowaniem: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (w przypadku wystąpienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa),
i) Przedmiar robót.
j) Kosztorys inwestorski.
k) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym mapy do celów projektowych.
l) Uzyskanie pozwolenia decyzji na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. 
§2. 
Termin realizacji
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia: 30 listopad 2026 r.
2. Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień przekazania przedmiotu zamówienia w siedzibie zamawiającego oraz podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
§3. 
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu umowy do:
a) do dokonania odbioru dokumentacji projektowej na zasadach określonych w niniejszej umowie, 
b) do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy.




2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) posiadanym doświadczeniem zawodowym,
b) aktualną wiedzą techniczną,
c) zasadami należytej staranności,
d) obowiązującymi normami,
e) obowiązującymi przepisami prawa,
f) przepisami ochrony przeciwpożarowej,
g) przepisami ochrony środowiska.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) uzgadniania z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz rozwiązań projektowych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,
b) udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub innym postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy robót budowlanych, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, przygotowywanie wyjaśnień, opinii, uzupełnień oraz modyfikacji dokumentacji projektowej,
c) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego, w szczególności poprzez weryfikację zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, uzgadnianie rozwiązań zamiennych, udział w komisjach i odbiorach na żądanie Zamawiającego oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych:
a) uzgodnień,
b) opinii,
c) decyzji administracyjnych, w tym niezbędnych do celów projektowych,
d) warunków technicznych.
§4. 
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
netto: ........................................ zł
VAT: ........................................ zł
brutto: ....................................... zł
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia.
§5. 
Warunki płatności
1. Zapłata nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
2. Termin płatności wynosi 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego.
4. Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jeżeli wynika to z obowiązujących regulacji prawnych.
§6. 
Prawa autorskie względem wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że:
a) przysługiwać mu będą wyłączne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji;
b) autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji nie będą w żaden sposób ograniczone czasowo lub terytorialnie ani obciążone na rzecz osób trzecich;
c) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji nie będzie naruszać praw osób trzecich;
d) sporządzona Dokumentacja nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie będzie obciążona jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do wytworzonej w wyniku realizacji Umowy Dokumentacji, w pełnym nieograniczonym czasowo ani terytorialnie zakresie do korzystania przez Zamawiającego na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Dokumentacji lub jej części, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentacja została utrwalona - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) korzystania z Dokumentacji w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii oraz przez nieograniczoną liczbę osób,
e) stosowania w innych koncepcjach rozwiązań z Dokumentacji w całości lub części, w sposób bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi utworami,
f) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany Dokumentacji, w tym: uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia nowej wersji,
g) wprowadzania Dokumentacji do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Intranetu i Internetu,
h) dokonywania zmiany lub modyfikacji Dokumentacji, jej treści lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione lub zmodyfikowane,
i) sporządzania Dokumentacji w wersjach obcojęzycznych, bez ograniczeń,
j) dowolnego opracowania i przetwarzania całości lub części Dokumentacji, w tym adaptacji, modyfikacji, łączenia, mieszania z innymi utworami lub ich częściami, wykorzystywania jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Zamawiającego lub inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego lub za jego pisemną zgodą,
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 Wykonawca zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Zamawiającego praw zależnych do Dokumentacji oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji, w szczególności do korzystania
z utworów zależnych na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji nastąpi bezwarunkowo z chwilą przekazania Zamawiającemu całości lub poszczególnych części Dokumentacji przez Wykonawcę.
5. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na własność Zamawiającego przechodzą nośniki, na których przekazano Dokumentację Zamawiającemu.
6. Określone w niniejszym paragrafie przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany dokonywane przez Wykonawcę w Dokumentacji.
7. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie wady prawne Dokumentacji, w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że Dokumentacja nie została już wykorzystana przez osoby trzecie, a także, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
8. W przypadku pociągnięcia Zamawiającego do jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich z tytułu korzystania z Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia z tego tytułu wszelkich ciężarów oraz zwolnienia Zamawiającego z tejże odpowiedzialności.
9. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę Dokumentacji z udziałem podmiotów trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do nabycia od tych podmiotów autorskich praw majątkowych i praw zależnych celem ich przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową.
10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji i zezwala Zamawiającemu na ich wykonywanie w jego imieniu.
11. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji, a Zamawiający nie poniesienie żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, w tym także na rzecz podmiotów trzecich.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy w stosunku do całości lub poszczególnych części Dokumentacji przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę, w sytuacji, w której dojdzie do:
a) częściowego albo całkowitego odstąpienia od Umowy,
b) rozwiązania Umowy na mocy porozumienia stron.
§7. 
                                             Forma przekazania dokumentacji:
     1. Papierowa:
a) koncepcja funkcjonalno-przestrzenna – 2 egz.
b) projekt zagospodarowania terenu- 4 egz.
c) projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz.
d) projekt techniczny – 4 egz.
e) kosztorys inwestorski z podziałem na branże, zgodnie z specyfikacjami technicznymi  – 2 egz.
f) przedmiar robót – 2 egz.
g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. kopie wymaganych opinii, uzgodnień, projektów wymaganych do uzgodnień (jeśli będzie wymagane) - należy dołożyć do dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Elektroniczna:
a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentacją na nośniku pamięci USB (pendrive).
b) Na nośniku należy przedłożyć kompletną dokumentację projektową w formacie pdf wraz z wersją edytowalną, ath, dwg, doc, xls i ew. inne, w jakich sporządzona zostanie dokumentacja projektowa. Pliki powinny być wykonane w 2 oddzielnych folderach: wersja PDF do wyłonienia wykonawcy realizującego inwestycję oraz wersja edytowalna dla Zamawiającego.
§8. 
Odbiór dokumentacji
1. Odbiór nastąpi protokołem odbioru podpisanym przez strony.
2. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.
§9.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu umowy – 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
§ 10. 
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
b) jeżeli Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie,
c) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy,
2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów przygotowania dokumentacji projektowej.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

§ 11. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową, licząc od dnia jej odbioru. Gwarancja obejmuje wszelkie wady, błędy, braki oraz niezgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej istniejącymi w dniu jej przekazania. 

2. W okresie gwarancji Projektant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.


3.  Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zmian przepisów prawa po dniu przekazania dokumentacji ani zmian dokonanych przez osoby trzecie bez zgody Projektanta.
§12. 
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
3. Spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.



ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA:
................................                                                                       ................................
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